# Avances de Felipe Orellana
y Felipe Docmac

Project Dossier · Resumen para ponerse al día
20 commits de compañeros · 23 al 26 de septiembre de 2026

Felipe Orellana avanzó en cómo se generan, organizan y guardan los informes. Felipe Docmac reforzó la base técnica para instalar el proyecto, comprobar su calidad y modificar la base de datos de forma ordenada. Estos son los aportes principales de los dos compañeros en sus 20 commits más recientes del historial local, revisados al 4 de octubre de 2026.

# Felipe Orellana mejoró los informes

## La respuesta de la IA ahora se puede comprobar

En el flujo de investigación de personas con People Data Labs, la IA entrega información organizada en campos. Ese formato se llama JSON y permite comprobar que la respuesta tiene la estructura esperada. Si llega incompleta o con un formato incorrecto, el sistema le pide que la corrija.

Para el usuario, el beneficio es recibir un informe con secciones más consistentes. Esta comprobación valida la estructura; la calidad de los datos sigue dependiendo de sus fuentes.

## Se guardan los datos ordenados y el texto del informe

El sistema guarda esa información organizada junto con el texto que se muestra en pantalla. El texto se construye desde los mismos datos, por lo que ambas versiones quedan relacionadas. Se conserva la compatibilidad con los informes anteriores y con el cobro de créditos.

## Volvieron la recomendación y el nivel de confianza

Orellana recuperó la conclusión, los hallazgos clave, el riesgo global y los próximos pasos sugeridos. También volvió la sección que distingue información de alta, media o baja confianza y las inferencias de la IA. Estos apartados se habían perdido durante el cambio de formato.

## Preparó el almacenamiento de información detallada

Amplió las tablas existentes de alertas, trayectoria profesional y menciones de prensa para incluir más información y sus fuentes. Es una base para futuras funciones: todavía falta que el proceso de generación guarde cada elemento en esas tablas por separado.

## Corrigió un detalle del registro de usuarios

Ajustó la etiqueta de la zona horaria UTC para que se muestre de la misma forma en el servidor y en el navegador. Esto corrige una inconsistencia al cargar el formulario de registro.

Referencia: dc80f9d · 1ddaa8d · 4139a97 · c54ad2a · 8b0bc1b

# Felipe Docmac reforzó la base del proyecto

## La base de datos tiene cambios ordenados por versión

Docmac incorporó Alembic, una herramienta que lleva el registro de los cambios de la base de datos y permite aplicarlos en orden. Preparó una versión inicial que reúne las tablas y reglas existentes, incluido el descuento de créditos.

También corrigió un problema al iniciar el sistema con una base vacía: primero se crean las tablas y después se aplican sus ajustes. Antes, ese orden podía impedir el arranque.

En la práctica, esto facilita preparar una instalación nueva y saber qué cambios de base de datos le faltan a cada entorno.

Referencia: f5b3bf4 · e737310

## Agregó controles y atendió errores de calidad

Configuró herramientas que revisan el código del servidor y detectan inconsistencias antes de ejecutar la aplicación. Después atendió 169 errores de una revisión y 45 de otra, según su reporte. Parte del trabajo corrigió declaraciones y código; otra parte documentó excepciones justificadas.

También atendió errores y avisos en la interfaz. Varias advertencias se resolvieron mediante excepciones documentadas, por lo que el resultado no significa que se haya reescrito toda esa lógica. El propósito fue dejar una base que pueda pasar los controles de calidad de forma consistente.

Referencia: 664edc4 · af49943 · 2e69f71

## Las pruebas ya no dependen de su configuración personal

Cuatro pruebas de créditos pasaban por separado y fallaban al ejecutarlas juntas. Encontró que la configuración del desarrollador se estaba mezclando con el entorno de pruebas. Aisló ese valor y registró un resultado de 117 pruebas aprobadas, ninguna fallida y 13 omitidas.

Este cambio permite confiar mejor en los resultados de las pruebas de créditos. No modifica la regla de cobro del producto.

Referencia: b3455dc

## La instalación quedó más reproducible y documentada

Fijó versiones exactas de las dependencias del servidor y actualizó Next.js. Además, repuso el archivo SQL de instalación, que estaba vacío, y escribió una guía de arranque local con los pasos para preparar el servidor, la interfaz y la base de datos.

La utilidad para el equipo es concreta: contar con instrucciones y versiones definidas para instalar el proyecto, en lugar de depender de cómo lo tenía configurado otro compañero.

Referencia: b90ae4a · 168e9c1 · 2e69f71

## Dejó configuradas revisiones automáticas en GitHub

Añadió un archivo para que GitHub ejecute pruebas, análisis de código y la compilación de la interfaz en cambios dirigidos a la rama principal. El reporte deja pendiente comprobar su ejecución en GitHub y configurar la protección que impide integrar cambios cuando los controles fallan.

Referencia: d33f4c1

# Qué está comprobado y qué falta cerrar

## Los avances tienen límites concretos

| Frente | Pendiente o límite señalado |
| --- | --- |
| Informes de Orellana | El nuevo formato está conectado al flujo de personas con People Data Labs. La búsqueda web con IA y los informes corporativos siguen generando texto directo. |
| Pantalla de informes | Continúa mostrando el informe como texto. Todavía no aprovecha cada campo para mostrar tarjetas o una línea de tiempo. |
| Alertas y trayectoria | El almacenamiento está preparado, pero falta guardar automáticamente los elementos en sus tablas específicas. |
| Revisión del equipo | Las tareas de informes de Orellana figuran en revisión. Las de base técnica de Docmac figuran como terminadas, aunque su documentación mantiene pendientes operativos. |
| Controles de GitHub | Falta acreditar su ejecución y la protección de la rama. La configuración no prepara PostgreSQL para las pruebas que necesitan esa base de datos. |

## Qué pruebas y verificaciones registraron

Orellana registró pruebas de la estructura del informe, su guardado, las nuevas secciones y los cambios de base de datos. La bitácora de la recomendación final informa 180 pruebas aprobadas y una comprobación con DeepSeek real. En la validación del flujo de personas se usó un perfil ficticio y una base de prueba.

Docmac dejó evidencia de creación de la base de datos, revisión del código, pruebas y compilación de la interfaz. Su consolidación registra 14 pruebas de interfaz aprobadas y ningún error del análisis de esa interfaz. Los resultados de cada sesión corresponden a versiones distintas y no se suman entre sí.

Estas cifras son resultados documentados por los autores. No se volvieron a ejecutar las pruebas para elaborar este resumen. Los commits y archivos revisados acreditan trabajo en el repositorio; por sí solos no confirman que esté publicado para los usuarios.

## Dónde dejaron documentación

Consolidación de la base técnica — resumen del trabajo de Felipe Docmac, verificaciones y pendientes.

Guía de arranque local — pasos para instalar y ejecutar el proyecto.

Bitácora del equipo — entradas de FO del 26 de septiembre y de FD del 23 de septiembre.

Diseño del formato del dossier — estructura del informe y secciones esperadas.

Estrategia de datos — cómo conviven los datos organizados y los informes existentes.

La documentación sí existe, pero está repartida entre la bitácora, la guía de instalación y los documentos de diseño. Los enlaces llevan a la versión correspondiente al último commit de compañeros incluido en este informe.

# Los 20 commits de tus compañeros

FO corresponde a Felipe Orellana, registrado como Xamppy. FD corresponde a Felipe Docmac. Los 8 commits de FO son del 26 de septiembre y los 12 de FD del 23 de septiembre de 2026. La lista está ordenada del más reciente al más antiguo.

| Autor | Commit | Cambio en palabras simples |
| --- | --- | --- |
| FO | 4139a97 | Recupera la recomendación final y el nivel de confianza del informe. |
| FO | 1ddaa8d | Guarda los datos validados junto al texto generado desde ellos. |
| FO | fc04233 | Registra la asignación de la tarea de guardado de informes. |
| FO | dc80f9d | Hace que la IA genere información con una estructura comprobable. |
| FO | c33b557 | Registra la asignación de la tarea de generación estructurada. |
| FO | c54ad2a | Amplía el almacenamiento de alertas, trayectoria y menciones de prensa. |
| FO | 888af8a | Registra la asignación de la tarea de esas estructuras de datos. |
| FO | 8b0bc1b | Corrige la etiqueta UTC del selector de zona horaria. |
| FD | 2e69f71 | Consolida la base técnica, corrige avisos de interfaz y documenta el trabajo. |
| FD | 07e4c0a | Documenta la corrección de pruebas de créditos y avances de instalación. |
| FD | b3455dc | Evita que la configuración personal altere las pruebas de créditos. |
| FD | 168e9c1 | Repone el archivo SQL vacío y añade la guía de arranque local. |
| FD | b90ae4a | Fija versiones del servidor y actualiza Next.js. |
| FD | e4b3347 | Registra evidencia de calidad, dependencias, controles e instalación. |
| FD | d33f4c1 | Configura pruebas y revisiones automáticas en GitHub. |
| FD | af49943 | Atiende los errores detectados por las herramientas de calidad del servidor. |
| FD | 0544337 | Documenta el diagnóstico, las migraciones y dos hallazgos pendientes. |
| FD | f5b3bf4 | Introduce cambios de base de datos versionados con Alembic. |
| FD | 664edc4 | Configura las herramientas de revisión del código del servidor. |
| FD | e737310 | Corrige el orden de creación y ajuste de tablas al arrancar. |

Un commit es un cambio guardado en el historial. Los registros de asignación y documentación ayudan a coordinar el trabajo, pero no equivalen a nuevas funciones del producto.